회의록
1. 회의개요
프로젝트팀명	맡아보조
팀원	윤민호, 홍현석 , 김홍현, 김은서, 유채승
회의명	조장 선정 과 일정관리
회의일자	2024-05-09
참석인	팀원 모두
기타

2. 회의내용
제목	내용
회의내용 / 및 결과	조장 선정 / 거수로 선정 / 조장 : 윤민호 / 주제 컨펌 전 일정 관리 / 5/13 – 주제 선정 / 5/14 ~ 5/16 - DEVELOPE / 기능 세분화 / 색상 / 팀명 / 메인 폰트 / 5/ 17 강사님 컨펌 / 주말 일정 / 각자 주제 1개 이상 생각해오기 / 컨셉 및 대략적인 기능 리스트까지

3. 강사의견

회의록
1. 회의개요
프로젝트팀명	맡아보조
팀원	윤민호, 홍현석 , 김홍현, 김은서, 유채승
회의명	주제와 팀명, 대표색상 선정, 기능분류
회의일자	2024-05-13
참석인	팀원 모두
기타

2. 회의내용
제목	내용
회의내용 / 및 결과	1. 주제 선정 / 가져 가고 싶은 기능 & API / 결제 API / 지도 API / 주소 API / OAuth2 / 대여 Or 예약 / 후보 1 : 공간 대여 사이트 (채승 / 후보 2 : 향수 쇼핑몰 + 커뮤니티 / 최종 - 향수 쇼핑몰 / 2. 대략적인 기능 분류 / 로그인 회원가입 (SNS 연동) => DB에는? / 마이페이지 - 내 주문내역, 관심브랜드 혹은 관심상품, 정기결제 정보 / 장바구니 결제(1개~여러개 결제) / 정기결제 (용량에 따른 정기결제 주기, 할인율) / 질문을 이용해서 향수 추천 (혹은 OpenAI API) / 향수 관련 기본적인 지식(공지느낌) / 정보공유 (게시판) / 원데이 클래스 (예약, 달력) => 1대1 채팅 / 회원관리 / 재고관리 / 예약관리 / 3. 팀명 / 보류 / 4. 대표 색상 / 보류

3. 강사의견

회의록
1. 회의개요
프로젝트팀명	맡아보조
팀원	윤민호, 홍현석 , 김홍현, 김은서, 유채승
회의명	기능 구체화
회의일자	2024-05-17
참석인	팀원 모두
기타

2. 회의내용
제목	내용
회의내용 / 및 결과	기능 구체화 / 회원 / 로그인 / 로그아웃 / 회원가입 / 회원탈퇴 / 아이디/비번 찾기 / 회원정보 조회 / 회원정보 수정 / 비밀번호 변경 / 내 문의글 조회 / 내 리뷰 조회 / 내 찜목록 조회 / 내 정기결제 정보 / 내 주문목록(배송상태) / 결제 기능 / 단일결제 / 정기결제 / 장바구니 / 다중결제 / 상품 담기 / 수량 수정 / 상품 삭제 / 상품 조회 / 목록조회 / 상세조회 / 정렬 / 가격순 / 조회수순, / 판매수량순 / 리뷰 (상품 상세조회에) / 리뷰 작성(사진) / 리뷰 삭제 / 추천 / 질문(if 문 하드코딩) / 원데이 클래스(날짜기준 정렬) / 클래스 개설/수정/삭제, 예약 / 게시판 / 목록 조회 / 상세 조회 / 수정 / 삭제 / 댓글 조회 / 댓글 작성 / 댓글 수정 / 공지사항(향수 기본 지식) / 공지 목록 조회 / 공지 상세 조회 / 공지 수정 / 공지 삭제 / 이벤트 / 이벤트 목록 조회 / 이벤트 수정 / 삭제 / 종료된 이벤트 / 문의하기 / 관리자 문의( 1대1 채팅) / 관리자 / 회원 관리 (수정, 삭제) / 상품 관리 (수정(재고 등), 등록 삭제) / 공지 관리 (수정, 삭제) / 이벤트 관리 (수정, 삭제, 종료처리) / 게시판 관리 (수정, 삭제) / 원데이클래스 관리, 통계

3. 강사의견

회의록
1. 회의개요
프로젝트팀명	맡아보조
팀원	윤민호, 홍현석 , 김홍현, 김은서, 유채승
회의명	주제 및 기능 픽스 와 각자 세미 담당 기능 정리 및 일정관리
회의일자	2024-05-21
참석인	팀원 모두
기타

2. 회의내용
제목	내용
회의내용 / 및 결과	1. 주제 및 기능 픽스 / 주제 변경 여부 ( 향수 or 공간대여) / → 향수로 확정 / 1-2 향수 → 원데이 클래스 / 자가진단 및 추천(?) 기능 세분화 / 원데이 클래스 / 기존의 브랜딩 + 쇼핑몰에서 중개 판매 사이트 + 일반 사용자의 원데이클래스 개설 가능로 변경 / 자가진단 및 추천 / 여러개의 질문을 나열하여 사용자의 취향을 수집하여 향수 추천(알고리즘) / 특정 기준으로 그루핑(하드코딩) / 기능 구체화 / 회원 / 로그인 / 로그아웃 / 회원가입 / 회원탈퇴 / 아이디/비번 찾기 / 회원정보 조회 / 회원정보 수정 / 비밀번호 변경 / 내 문의글 조회 / 내 리뷰 조회 / 내 찜목록 조회 / 내 정기결제 정보 / 내 주문목록(배송상태) / User-level 1 (사용자) / 결제 기능 / 단일결제 / 정기결제 / 장바구니 / 다중결제 / 상품 담기 / 수량 수정 / 상품 삭제 / 상품 조회 / 목록조회 / 상세조회 / 정렬 / 가격순 / 조회수순, / 판매수량순 / 리뷰 (상품 상세조회에) / 리뷰 작성(사진) / 리뷰 삭제 / 추천 / 질문(if 문 하드코딩) / 원데이 클래스 / 예약 / 예약 취소 / 자유 게시판 / 목록 조회 / 상세 조회 / 수정 / 삭제 / 댓글 조회 / 댓글 작성 / 댓글 수정 / 공지사항 / 공지 목록 조회 / 공지 상세 조회 / 문의하기 / 관리자 문의( 1대1 채팅) / 이벤트 / 이벤트 목록 조회 / 이벤트 수정 / 삭제 / 종료된 이벤트 / User-level 2(사업자) / 상품 등록 / 원데이 클래스(날짜기준 정렬) / 클래스 개설/수정 / 쿠폰 / 발급 / 등록 / 적용 / 관리자 / 회원 관리 (수정, 삭제) / 상품 관리 (수정(재고 등), 등록 삭제) / 공지 관리 (등록, 수정, 삭제) / 이벤트 관리 (수정, 삭제, 종료처리) / 게시판 관리 (수정, 삭제) / 원데이클래스 관리, 통계 / 2.각자 세미 담당 기능 정리 / 민호 / 관리자(회원, 게시판 관리) / 홍현 / 상품 관련 전반적인 부분 (결제/환불, 상품 조회, 상품 등록, 상품 수정, 상품 검색) / 배송 관리 / 나의 주문내역 / 채승 / 장바구니 기능 구현 / 장바구니 추가/삭제/수정/결제금액 총 합 / 좋아요 (즐겨찾기) 기능 구현 / 좋아요 추가/삭제 / 좋아요 여부 확인 후 프론트에 표시 ( 한번 더 좋아요 누를 시 좋아요 취소) / 구매후기 기능 구현 / 후기 작성/삭제/수정 / 은서 / 로그인 기능 / 그룹 게시판 만들기( 작성, 수정, 삭제, 리스트) / 댓글 기능 (작성, 수정, 삭제, 리스트) / 홍석 / 관리자(Dashboard / chart / 주차 CRUD / 쪽지 CRUD) / 쪽지 CRUD / 메인페이지 / 주차 CRUD / 3.추후 회의 내용 및 일정 정리 / 폰트 및 로고 선정 / 기능 컨펌 이전 / 기능 분배 / 기능 컨펌 이후 / 최대한 이전 Semi때 맡았던 기능은 피해서 / 개발 문서(ERD / UML) 진행 방식 / ERD(3명) / UML(2명) 작성후 크로스체크

3. 강사의견

회의록
1. 회의개요
프로젝트팀명	맡아보조
팀원	윤민호, 홍현석 , 김홍현, 김은서, 유채승
회의명	프로젝트 생성 및 Git 컨벤션 정하기
회의일자	2024-05-31
참석인	팀원 모두
기타

2. 회의내용
제목	내용
회의내용 / 및 결과	프로젝트 생성 및 Git 컨벤션 정하기 / **** Git commit 컨벤션 *****양식 / "작업 종류" - 작업 내용 / 예) fix - 메인 레이아웃 수정작업 종류 : / feat : 새로운 기능 추가 / fix : 버그 수정 / docs : 문서 수정***** Git 주의사항 ***** / 작업 전 꼭 (fetch) + pull 하고 시작하기 / 본인 작업물 commit 전 꼭 전 조원에서 통지하기+ 추가사항 / API 키값은 resources/key.properties파일에서 유지할 예정 / 해당 파일은 .gitignore에 등록된 관계로 카톡이나 슬랙 통해서 서로 공유해야함

3. 강사의견